福建省霞浦县田螺岗水库工程

环境监测服务采购项目

公开招选文件

采  购 人：宁德市溪南半岛开发有限公司

日期：2024年12月5日

福建省霞浦县田螺岗水库工程

环境监测服务采购招选公告

一、项目概况

1、项目名称：福建省霞浦县田螺岗水库工程环境监测。

2、项目地点：霞浦县盐田畲族乡里马村。

3、项目规模：田螺岗水库以供水为主结合消能发电，水库库容5880万立方米，最大坝高87.5米，坝后电站装机2兆瓦，项目概算总投资69762.74 万元，建设总工期 42个月。

4、环境监测工作内容

4.1 根据《霞浦县田螺岗水库工程环境影响报告书》（报批稿）以及环境保护措施专项设计的环境监测范围、监测内容、监测频次，开展施工期的地表水监测、施工废污水监测、环境空气监测、噪声监测，蓄水第一年的水质监测、水库底泥监测，水生生物监测，陆生生物监测等项目。

4.2 制定环境监测实施方案，开展现场调查工作，编制满足环境保护行业及地方现行的与环境保护监测相关的规定、标准、规范等要求的《环境监测实施方案》。

4.3 布设环境保护监测设施，依据本工程环境影响报告书、批复文件、本项目环境保护措施专项设计方案和有关的规程规范，结合现场施工实际和场地情况，布设合理的、满足工程环境监测要求的地面观测设施，不定期开展观测数据采集。

4.4 用报表形式编制监测成果，建立文字报表和数据库，将原始记录附在整编成果之后；送监理单位核查后提交建设单位。在整编的资料中要包括以下几点内容：采样、分析、测试、观测、调查时的周边环境情况；监测仪器的使用情况；最终采用的监测、调研方法；监测资料的误差分析，调研资料的可靠性分析；监测、调研成果；需要说明的问题。

5、工作时限要求：

5.1签订合同时限：中选人在收到采购人的中选通知书后10个工作日与宁德市溪南半岛开发有限公司签订《福建省霞浦县田螺岗水库工程环境监测服务采购合同》。

5.2服务时限：田螺岗水库工程施工期间至项目环保专项验收完毕并取得行业主管部门项目环保专项验收的备案之日止。

6、服务及质量要求

6.1 参选单位技术服务人员应具备遵纪守法、品行端正、爱岗敬业的素质，从事过工程施工环境监测、经验丰富、个人身体健康。

6.2 中选单位派驻人员应服从业主单位及业主方项目负责人的安排管理。

6.3 所有的项目分析结果数据均必须保密，不得外泄。整个监测过程涉及安全问题全部由中标方自行负责。

6.4 质控上要求中标方采取有效的质控措施，确保监测数据真实准确可靠，同时必须接受我公司监督。监测成果以通过有权部门专项验收为标准。

二、企业资格要求

1.具有独立的法人资格，持有市场监督管理部门核发有效的营业执照;

2.具备在有效期内的检验检测机构资质认定证书(CMA);

3.项目负责人具备环境相关专业中级及以上工程师职称；

三、响应文件及报价要求

1、响应文件组成及要求

1.1 封面（附件一）。

1.2 企业基本情况表（附件二）。（应附：营业执照副本复印件、检验检测机构资质认定证书复印件;）

1.3 承诺函（附件三）。

1.4 如为委托代理人还应附授权委托书（附件四）。（应附：法人身份证复印件、委托代理人身份证复印件）

1.5 报价函（附件五）。

1.6 拟派项目组成员表（附件六，表格自拟），同时提供以下复印件：拟派出的本项目负责人的职称证书复印件，项目组成员相关证书复印件。

1.7其他资料（附件七）。

1.8响应文件份数4份，正本1份，副本3份，使用A4纸打印。以上各组成文件，均需加盖企业公章；提供的相关证明文件复印件均需加盖企业公章，否则无效。

2、报价要求

2.1 本次招标的最高限价91万元，报价不得超过最高限价，否则无效。

2.2 企业单位应根据比选文件要求自行报价，报价取整到元。上述报价应包含税金及完成委托人所委托的技术服务内容所产生的全部费用。

2.3 采购人不接受任何有选择性的报价。

四、保证金

1、本次招选不要求服务单位交纳投标保证金。

2、签订合同前中选单位需缴纳中标金额10%的履约保证金。

五、响应文件的递交

1、响应文件递交地址为霞浦县体育北路8号中央公园7幢6楼625室宁德市溪南半岛开发有限公司，响应文件递交截止时间为12月12日下午16:00，公开唱价时间同响应文件递交截止时间。

2、在递交响应文件的同时，法定代表人或其委托代理人应当持身份证原件至现场，委托代理人到场的还应提供授权委托书。

3、逾期送达的或未送达指定地点的或未按要求密封的响应文件，采购人将拒收。

六、评审标准和方法

1、资格审查，若响应公司不符合本招选文件相关要求，其响应文件将被否决。

2、对通过资格审查参选单位，以最低价中标形式确定中标单位(实际报价必须有3家及以上符合招标资格要求的单位，并按照比价最低价中标，最低价相同的，抽签决定；若实际报价单位不够3家的，则重新公示再招标)。

3、待采购人履行完毕成交结果确认决策程序后，向成交单位发出中选通知书。

七、评审小组组成

宁德市溪南半岛开发有限公司谈判评审小组成员。

八、授予合同

中选通知书后10个工作日与宁德市溪南半岛开发有限公司签订《福建省霞浦县田螺岗水库工程监测服务采购合同》。

九、联系方式

1、采购人：宁德市溪南半岛开发有限公司

2、联系人：陈先生 ；电话：0593-8865121

3、地  址：霞浦县体育北路8号中央公园7幢6楼613室

合同编号：

技  术  服  务  合  同

项 目 名 称：

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

签订时间：

签订地点：

有效期限：

甲方委托乙方开展福建省霞浦县田螺岗水库工程环境监测，根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律法规的规定，结合该工程的具体情况，经双方协商一致，订立以下合同，共同遵守。

一、合同依据

1、《福建省霞浦县田螺岗水库工程环境影响报告书》（报批稿）；

2、《中华人民共和国环境保护法》；

3、《中华人民共和国水污染防治法》；

4、《中华人民共和国噪声污染防治法》；

5、《中华人民共和国固体废物污染防治法》；

6、《建设项目环境保护管理条例》；

7、《福建省生态环境保护条例》；

二、工程概况

项目名称：福建省霞浦县田螺岗水库工程环境监测。

项目地点：霞浦县盐田畲族乡里马村。

监测范围：《霞浦县田螺岗水库工程环境影响报告书》（报批稿）以及环境保护措施专项设计的环境监测范围、监测内容、监测频次。

三、环境监测工作内容

1 根据《霞浦县田螺岗水库工程环境影响报告书》（报批稿）以及环境保护措施专项设计的环境监测范围、监测内容、监测频次，开展施工期的地表水监测、施工废污水监测、环境空气监测、噪声监测，蓄水第一年的水质监测、水库底泥监测，水生生物监测、陆生生物监测等项目。

2 制定工程环境监测实施方案，开展现场调查工作，编制满足环境保护行业及地方现行的与环境保护监测相关的规定、标准、规范等要求的《环境监测实施方案》。

3 布设环保监测设施，依据本工程环境影响报告书及批复文件和有关的规程规范，结合现场施工实际和场地情况，布设合理的、满足工程环境监测要求的地面观测设施，不定期开展观测数据采集。

4 用报表形式编制监测成果，建立文字报表和数据库，将原始记录附在整编成果之后。送监理单位核查后提交建设单位。在整编的资料中要包括以下几点内容：采样、分析、测试、观测、调查时的周边环境情况；监测仪器的使用情况；最终采用的监测、调研方法；监测资料的误差分析，调研资料的可靠性分析；监测、调研成果；需要说明的问题。

四、工作成果

4.1 按照有关环境现状监测的标准方法进行工作，按照相关规程规范的有关要求出具服务报告，提交环境现状监测报告及附监测现场照片及CMA分析测试报告，每个报告纸质版不少于4份。

4.2 若乙方交付的工作成果经甲方/业主/政府主管部门验收/技术评审/备案后认定为不合格的，乙方应在甲方规定的期限内提交新的工作成果。

五、履行期限

田螺岗水库工程施工期间至项目环保专项验收完毕并取得行业主管部门项目环保专项验收的备案之日止。

六、乙方责任和义务

6.1  乙方应委派为履行本合同所需的执业资格持证人员和有经验的技术人员组成服务团队。

6.2  乙方在组建服务团队时，应充分考虑服务团队成员的稳定性；在履行服务过程中，如确需更换服务团队成员的，需经过甲方批准，且乙方委派的替换人员的资格与经验不得低于被替换人员。

6.3  乙方若出现某项工作成果不符合甲方要求，甲方有权要求乙方更换该专业负责人或相关技术人员。

6.4  乙方应按甲方要求安排相关技术人员参加工作成果评审或汇报。

6.5  乙方派出到项目现场开展相关工作的，应自担风险、费用与责任，对派出人员提供现场工作需要的职业健康安全防护措施和人身意外伤害保险。

七、甲方责任和义务

7.1  应及时为乙方提供履行合同所需的基础资料。

7.2  为乙方技术人员在项目现场开展工作提供一切便利条件。

7.3  按合同规定向乙方支付合同费用。

八、报酬及其支付方式

8.1 合同价款（监测费）为人民币   元。合同价格包括了乙方为完成合同规定的各项工作内容所需的管理费、利润和税金等全部费用。

本合同为总价包干合同，合同执行期内不予调整合同价格；如遇政策性调整需要增加监测项目，造成工作量增加，可据实给予增加费用。乙方必须按照上述项目实施周期规定的时间和有关期限，履行和完成监测服务。

8.2 支付方式和时间：

（1）合同正式签订10日内支付合同总额的10%即     万元；

（2）分期按进度支付：在乙方将当年所有监测报告提交甲方，经甲方审核确认后，于每年12月份支付合同总额的20%，累计支付至合同总价的80%时暂停支付。

（3）待完成项目监测任务，通过相关主管部门组织的环境保护专项验收后，完成相关资料归档，按总价结清。

支付前，乙方应向甲方提供合法合规的增值税专用发票。

款项汇至：         ；开 户 行：           ；帐 号：            。

九、违约责任

9.1  乙方将本合同项下的义务转包给第三方被甲方发现的，视为乙方违约，甲方有权单方面书面通知乙方解除本合同，乙方应退还甲方已支付的合同费用。

9.2  如因乙方单方面原因延迟交付工作成果的，乙方应向甲方承担延迟交付的违约责任，乙方按合同总金额的1%/天的标准向甲方支付违约金（甲方有权优先从未付合同费用中扣除违约金，下同）；延迟交付时间超过30日的，甲方有权单方面书面通知乙方解除本合同。

9.3  若因乙方提交的工作成果质量问题使得甲方提交的本项目设计/技术成果未通过业主/政府主管部门的验收/技术评审/备案的，乙方应按本合同额的20%向甲方支付违约金。

9.4  若因乙方服务不满足本合同要求，使甲方受到政府主管部门处罚或通报批评一次的，乙方应按本合同额的5%向甲方支付违约金。

9.5  若因甲方原因单方面终止合同时，乙方无需退还已收到的合同经费；甲方已支付的费用不足以弥补乙方已完成工作量的，甲乙双方应协商一致后据实结算。

9.6  若因乙方中途无正当理由中断合同，乙方应按本合同额的20%向甲方支付违约金。

十、履约保证金

10.1 乙方需缴纳中标价10%的履约保证金。

十一、保密

双方均应保护对方的商业秘密，未经对方同意，任何一方均不得将另一方的资料及文件擅自修改、复制或向第三人转让或用于本合同项目外的项目。如发生以上情况，泄密方承担一切由此引起的后果并承担赔偿责任。

十二、争议的解决办法
    在合同双方若在合同履行过程中发生争议，优先采用友好协商的方式解决；经友好协商不成的，选择甲方所在地人民法院诉讼解决。

十三、其它

13.1  本合同由双方法定代表人或其授权代表签字或签章并加盖单位公章或合同章后生效。

13.2  双方履行完本合同规定的义务后，合同自行终止。

13.3  附件作为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。

13.4  本合同一式六份，甲方执叁份，乙方执叁份，各份均具有同等效力。

（以下无正文）

甲       方：                                           （盖章）

法定代表人：                                    （签名或盖章）：

乙      方：                                       （盖章）

法定代表人：                                     （签名或盖章）：

附件一

福建省霞浦县田螺岗水库工程环境监测

服务采购项目

响 应 文 件

技术服务机构：（单位公章）

法定代表人：(签字或盖章)

日  期：  年  月  日

附件二

企业基本情况表

| 总公司情况 | 企业名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 企业地址 |  |
|  | 法定代表人姓名 |  |
|  | 企业资质证书号 |  |
| 分公司情况 | 企业名称 |  |
|  | 企业地址 |  |
|  | 法定代表人姓名 |  |
| 拟派出的本项目负责人 | 姓名 |  |
|  | 执业资格证书号 |  |
|  | 联系电话 |  |
| 企业近三年履约情况，有无不良记录。 |  |  |

技术服务机构（单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：年   月   日

附件三

承诺函

宁德市溪南半岛开发有限公司：

根据贵方福建省霞浦县田螺岗水库工程环境监测服务采购项目公开招选文件，我方经仔细阅读后已充分了解并接受此文件的所有条款，我方同意接受贵方的邀请并承诺如下：

1、我方已详细审查全部招选文件，将自行承担因对全部招选文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

2、我方保证遵守招选文件中的各项规定，所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

3、我方将按招选文件的规定履行合同责任和义务。

技术服务机构（单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：年   月   日

附件四

授权委托书

本人         （姓名）系              （单位名称） 的法定代表人，现委托          （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，全权处理福建省霞浦县田螺岗水库工程环境监测服务采购项目公开招选活动及后续合同签订等的一切事宜。该代理人作出的所有承诺说明，我方均予于认可并承担全部责任，特此授权。代理人无转委托权。

在撤销授权的书面通知以前，本授权委托书一直有效。该代理人签署的所有文件（在授权有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

授权时间：    年    月    日至     年    月    日

委托代理人情况如下：

委托代理人姓名：               联系电话：

身份证号码：

技术服务机构（单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：年   月   日

附件五

报价函

致：宁德市溪南半岛开发有限公司

贵公司的福建省霞浦县田螺岗水库工程环境监测服务采购项目公开招选文件，我方经仔细阅读后已充分了解并接受此文件的所有条款，我方同意按人民币：         元整（大写：         元整）作为本项目技术服务采购费。

技术服务机构（单位公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：年   月   日

附件六

拟派项目组成员表（表格自拟）

附件七

其他资料

（说明：技术服务机构认为需要提供的其他资料。）